Lubrza , dnia 17 czerwca2019 r*.*

ODP.7031.A.01.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr 0050.26.2016 z dnia 11 maja 2016 r., zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:

# „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza”

**I. Zamawiający:**

Gmina Lubrza, oś. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

tel./fax 512 004 128, e-mail: [gmina@lubrza.pl](mailto:gmina@lubrza.pl)

**II. Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:** demontażu oraz odbiorze zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubrza wraz z ich zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem.
2. **Zakres zadania obejmuje:**
3. demontaż płyt falistych azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z wnioskami właścicieli budynków została określona na **około 150,00 m2,**
4. zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie gminy Lubrza. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości została określona na **około 1550,00 m2,**
5. Zamawiający na potrzeby opracowania powyższych danych przyjął, że średnia waga **1m2 wynosi 0,015 Mg.**
6. Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości wraz z adresami, szacunkowymi ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierający azbest stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia z Wykonawcą będzie protokół odbioru podpisany przez: przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości, Wykonawcę oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.
9. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zdeponowania odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacja zadania. Na podstawie ustalonych z właścicielami nieruchomości terminów Wykonawca sporządzi Harmonogram prac. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Harmonogram prac, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie Harmonogramu.
12. Wykonawca będzie realizował umowę do momentu całkowitego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jej realizację, przy czym cena za utylizację 1 Mg (tony) azbestu nie może przekroczyć kwoty **700 zł brutto**.

**III. Termin wykonania zamówienia**:

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia **09 sierpnia 2019 r.**

**IV. Dokumentacja odbiorowa realizacji zadania:**

W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową tj.:

1. protokoły odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i Wykonawcą zawierające datę podpisania protokołu, imię i nazwisko właściciela oraz jego podpis (lub podpis osoby upoważnionej wraz z załączonym upoważnieniem), adres nieruchomości, z której usunięto azbest, wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w m2 oraz Mg, wskazanie czy unieszkodliwienie azbestu zostało przeprowadzone z jego demontażem czy bez demontażu, oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów   
   i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649. ze zm.),
2. karty przekazania odpadów na składowisko określające ilość przekazanych odpadów w Mg.

**V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy – wg.*załączonego wzoru formularza załącznik nr 2 i 3 do Zapytania****,***
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej,
3. Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych, wydane przez właściwy organ,
4. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej co zostanie ocenione na podstawie **oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4** do Zapytania oraz **dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających**:

* że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.) - *wg wzoru stanowiącego* ***załącznik nr 5*** *do Zapytania*,
* spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. nr 216 poz. 1824 ze zm.) - *wg wzoru stanowiącego* ***załącznik 6*** *do Zapytania*,
* dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – *wg wzoru stanowiącego* ***załącznik nr 7*** *do Zapytania*,
* posiadanie umowy z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe – *wg. wzoru stanowiącego* ***załącznik nr 8*** *do Zapytania,* ***wraz z kopią w/w umowy***,
* dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – *wg. wzoru stanowiącego* ***załączniki nr 9 i 10*** *do Zapytania,*
* posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – ***kopia polisy*.**

**VI. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami**

Pani Monika Topolska tel. 512 004 128 wew. 201

**VII. Miejsce składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w kopercie do dnia **28 czerwca 2019 r. do godz. 1000** w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Lubrzy oś. Szkolne 13 66-218 Lubrza. Koperta winna być zamknięta, opieczętowana i opatrzona nazwą zadania tj. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza”**

**Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**

**VIII. Sposób oceny ofert**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :

**najniższej ceny - 100%**

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również prawidłową stawkę VAT za wykonaną usługę.

**IX. Informacje o formalnościach:**

1. Informacja z wyboru zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podany adres e-mail w ofercie oraz na stronie internetowej www.bip.lubrza.pl
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

***Załączniki:***

1. Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Lubrza objętych zadaniem
2. Formularz ofertowo-cenowy
3. Wzory dokumentów wymienione w części V zadania
4. Projekt umowy