Załącznik nr 2

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Nr …/2020

Zawarta w dniu ……………… 2020 roku w Lubrzy pomiędzy:

Gminą Lubrza z siedzibą w 66 – 218 Lubrza, Osiedle Szkolne 13

REGON 970 770 468, NIP 927-18 – 88 - 775,

reprezentowaną przez:

Ryszarda Skonieczka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie:

Anny Osuch – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

…………………., prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą: ………………………………….., z siedzibą: ………………………………., posiadającą NIP: ………………………..,  Regon: ………………………………,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 282, OBRĘB 0005 NOWA WIOSKA W GMINIE LUBRZA”.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec:

……………………………………….. prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Firmą …………………………….., z siedzibą ………………………….. NIP …………………….., REGON ……………………

§ 2

- Zleceniobiorca, to jest: ………………… oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża konstrukcyjna, zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym: ………………………...

- Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy w branży konstrukcyjnej osobiście na podstawie uprawnień budowlanych do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych na podstawie decyzji z dnia ………………. nr ……………… wydanej przez ………………………….

- Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 4 i 5, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem że będą one posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektorów w określonych branżach oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

- Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną.

- Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia: ………………………….., tel. …………………………..

§ 3

Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- od dnia podpisania przedmiotowej umowy tj. ………………………...

- do dnia zakończenia prac, jednak nie później niż z dniem końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń i ostatecznego ich rozliczenia z Wykonawcą,

- przeglądy gwarancyjne – 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Planowany termin realizacji robót budowlanych – do dnia 15 kwietnia 2021 roku od dnia podpisania z Wykonawcą umowy na realizację zadania pn.: ,,BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 282, OBRĘB 0005 NOWA WIOSKA W GMINIE LUBRZA”.

§ 4

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

- Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (t.j.  Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

- Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową, którą Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.

- Stała i bieżąca osobista kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą, jeśli umowa przewiduje możliwość rozliczenia częściowego.

- Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.

- Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.

- Inspektor zobowiązuje się, stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.

- Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.

§ 5

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nieuwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

- …………………. zł netto (słownie: …………………………………………………)

- …………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………….)

w tym należny podatek VAT 23% w kwocie: ..…… zł (słownie: ……………………………………).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w całości po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4.

- Zleceniodawca opłaci faktury w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktur, na rachunek Zleceniobiorcy wskazany w fakturach.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zleceniodawca wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

- Z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Inspektor Nadzoru będzie pełnił poza swym miejscem zamieszkania, Zleceniodawca nie będzie zwracać kosztów przejazdu, diet i ewentualnych noclegów.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

1.	Zleceniobiorca może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie przedstawionych w § 2 niniejszej umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy.

2.	Zleceniobiorca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób w następujących przypadkach:

(a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

(b)	nie wywiązywania się w/w osób a z obowiązków wynikających z Umowy;

(c)	jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. rezygnacji, itp.).

3.	Zleceniodawca może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, jeżeli uzna i wykaże, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca pomiędzy tą osobą z pracownikami Zamawiającego nie układa się dobrze, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonanie Umowy przez Zleceniobiorcę.

4.	W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora w określonej branży oraz złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

5. 	Zleceniobiorca obowiązany jest zmienić daną osobę zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy w terminie wskazanym we wniosku Zleceniodawcy.

§ 8

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę czynności określonych w § 4 niniejszej umowy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę aby niezwłocznie wykonał te czynności z należytą starannością.

- W wypadku rozwiązania Umowy, Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy.

§ 9

Umowa może ulec rozwiązaniu:

- W trybie natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 4 niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do zaniechania naruszeń w określonym terminie stan taki trwa nadal – wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

§ 10

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany Umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w zakresie  wynikającym z koniecznością wprowadzenia regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, jako podmiot, któremu Wykonawca powierzył przetwarzanie danych na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 nr 119/1) zwanego dalej „RODO”.

§ 12

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie,  jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w jej wypełnieniu.

- Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzna nieposiadające swojego źródła wewnątrz firmy niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenie jego szkodliwym następstwom.

- Strony zawierając umowę  mają świadomość że w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono w Rzeczpospolitej Polskiej  stan zagrożenia epidemicznego,  a w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii  oraz w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne, w tym ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm)  oraz inne przepisy prawa.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając umowę uwzględnił stan epidemii a także regulacje prawne i ograniczenie z niego wynikające.

- Oświadczenie o którym mowa w ustępie 4,  nie wyłącza możliwości powołania się na wystąpienie epidemii COVID- 19,  jako zdarzenia siły wyższej,  w sytuacji gdy:

- rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze stron w stopniu zwiększonym aniżeli chwili złożenia oferty;

- wprowadzenie nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii-  jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację umowy;

- Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od powstania tych okoliczności,  o ile poinformowanie drugiej strony jest tym terminie możliwe.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszę zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a związanych z wystąpieniem stanu epidemii,  zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm), w szczególności art. 15 r. o 15r1 tej ustawy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze  szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia, przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.  Dz. U. z 2019r., poz. 1186)

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.

§ 15

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

§ 16

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy Stron

Zleceniobiorca                                                                 Zleceniodawca

…………………………………                                       …………………………………